Утвержден  постановлением

Администрации Богашевского сельского поселения

муниципального образования «Богашевское сельское поселение»

от 18.04.2013 № 36а

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

БОГАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2013 ГОД

с. Богашево, 2013

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

БОГАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2013 ГОД

| № п/п | Тип работ, наименование объекта, адрес | Ед. измерения | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение месячников по санитарной уборке Богашевского сельского поселения и двухмесячников по его благоустройству |  | (весенний) (осенний) Двухмесячник |  |
| 2. | Организация и проведение еженедельных субботников (дней чистоты) по уборке территории поселения |  | Еженедельно | Администраторы населенных пунктов, управляющие компаний, старшие домов, руководители организаций и учреждений, независимо от форм собственности, директора школ, зав. детскими садами |
| 3. | Закрепить за собственниками строений, а также организациями, независимо от организационно-правовой формы, территории, подлежащие уборке собственными силами |  |  |  |
| 4 | Проведение фоторепортажей о состоянии благоустройства территории населенных пунктов |  |  |  |
| 5 | Проведение акций: «Чистые берега» «Цветущий сад» и т.д. |  | Май-сентябрь | Рабочая группа по благоустройству |
| 6 | Обеспечение контроля и оценки предприятий и организаций в части благоустройства |  | Май-сентябрь | Рабочая группа по благоустройству |
| 7 | Обрезка зеленых насаждений (кустарников и деревьев), вырубка поросли во дворах домов, вдоль автомобильных дорог, на территории организаций и учреждений | шт | Апрель-май | Управляющие компании, старшие домов, руководители организаций и учреждений |
| 8 | Подготовка существующих детских и спортивных площадок к летнему периоду | шт | май | Администраторы населенных пунктов, старшие домов, активные жители населенных пунктов, спортинстукторы поселения |
| 9 | Обустройство территории вокруг спортивной площадки мкр. Керамик |  |  | Администрация, старшие домов Совет общественности Управляющие компании |
| 10 | Строительство детских площадок | Шт. | Июнь-август |  |
| 11 | Ремонт и покраска существующих архитектурных форм | шт | Май-июнь | Администраторы населенных пунктов, старшие домов, активные жители населенных пунктов |
| 12 | Покупка семян, посадка, выращивание и покупка рассады цветов | шт | Февраль-май |  |
| 13 | Разбивка клумб и посадка цветов | Шт. | Май-июнь |  |
| 14 | Организация работ по ремонту, изготовлению и установке банеров к праздничным мероприятиям | Шт. | март-июнь |  |
| 15 | Ремонт и обустройство водоразборных колонок по поселению (адрес объекта уточнен после составления смет) | Шт. | май-сентябрь |  |
| 16 | Ремонт и реконструкция водопроводных сетей (адрес объекта уточнен после составления смет) | М2 | Май-сентябрь |  |
| 17 | Восстановление благоустройства вдоль трасс коммуникаций после зимних раскопок | М2 | Май-июнь |  |
| 18 | Косметические ремонты памятников погибшим (с. Лучаново, Стеклозавод, Петухово, Белоусово) | Шт. | апрель |  |
| 19 | Организация работ по освещению памятника погибшим с. Богашево | Шт. | Апрель-май |  |
| 20 | Наведение порядка, озеленение памятников погибшим (с. Богашево, с. Петухово, д. Белоусово, с. Лучаново, Стеклозавод, д. Аксеново, д. Овражное) | Шт. | Апрель-июнь | Администраторы населенных пунктов, директора школ |
| 21 | Уборка, наведение порядка на кладбищах поселения с привлечением населения | Шт. | До 01.06.2012 | Администраторы, |
| 22 | Организация работ по ремонту дорог, грейдированию, отсыпке | м² |  | Администрация |
| 23 | Очистка и побелка бордюров | шт./м2 | Май-июнь | Управляющие компании, старшие домов, руководители предприятий, организаций и учреждений, |
| 24 | Окашивание территории населенных пунктов |  | Июнь-август | Администраторы населенных пунктов, Управляющие компании, ТСЖ, Администрация |
| 25 | Ликвидация стихийных свалок | м³ | Май-август | Администрация |
| 26 | Ремонт и покраска контейнеров для сбора ТБО | шт | май |  |
| 27 | Прием заявок и оказание помощи жителям поселения в предоставлении земли, песка, гравия для благоустроительных и ремонтных работ | шт | Апрель-август |  |
| 28 | Демонтаж, монтаж светильников уличного освещения | шт | Апрель-сентябрь |  |
| 29 | Ремонт фасадов, крыш домов (адрес объекта уточнен после составления смет) | М2 | Май-сентябрь | Администрация, Управляющий компании, ТСЖ, старшие домов |
| 30 | Обустройство территории у храма с. Богашево |  | август | Попечительский Совет |
| 31 | Ремонт и установка ограждений детских площадок, дворов, территорий организаций и учреждений | М2 | Май-июнь | Руководители организаций и учреждений, старшие домов, Администраторы населенных пунктов, Управляющие компании, ТСЖ |
| 32 | Участие в еженедельных днях чистоты по уборке территории поселения |  | еженедельно | Ермакова Т.В. |
| 33 | Проведение фоторепортажей о состоянии благоустройства территории населенных пунктов |  | 2 раза в месяц | Ермакова Т.В. |
| 34 | Участие в акциях: «Чистые берега», «Цветущий сад» |  |  | Шилов Н.Ф. |
| 35 | Строительство, (реконструкция существующих) детских площадок: - залинейная часть - ул. Новостройка, д.д. 20, 21, 22 | 2 шт. | июнь-сентябрь | Вяткин Н.П.; Аносинский Е.Ю. |
| 36 | Проведение конкурса Совета депутатов БСП по благоустройству: (обсуждение номинаций, утверждение Положения, обсуждение представленных заявок, награждение) | 1 шт. | май-октябрь | Гауэр В.И. Ермакова Т.В. |
| 37 | Уборка припоселковых кедровников: Богашево, Белоусово, Петухово, Лучаново |  | сентябрь | Шилов Н.Ф. |